Acta de Constitución del Proyecto

Proyecto: GreenHouse Future

Fecha: 26 Julio 2025

Versión: 1.0

# Propósito del Proyecto

GreenHouse Future surge como respuesta a los desafíos actuales del sector agrícola: disminución del suelo cultivable por expansión urbana, necesidad de aumentar la eficiencia productiva y creciente demanda por cultivos sostenibles.
El proyecto busca crear un invernadero inteligente, capaz de monitorear y controlar automáticamente los parámetros críticos del entorno mediante sensores IoT (ESP32), actuadores controlados por relés y una plataforma en la nube (Firebase) que permita visualizar, almacenar y analizar los datos en tiempo real.

Esta solución ofrece una base tecnológica sólida para avanzar hacia sistemas agrícolas más eficientes, autónomos y compatibles con futuras capacidades basadas en analítica avanzada y Machine Learning.

# 2. Objetivos del Proyecto

Objetivo General:
Diseñar e implementar una solución tecnológica para controlar y monitorear invernaderos que integre sensores IoT, almacenamiento en la nube y analítica de datos, con el fin de mejorar la eficiencia productiva y la sostenibilidad en la gestión agrícola.

Objetivos Específicos:
1. Identificar los parámetros críticos de control agrícola en un invernadero.
2. Seleccionar e implementar sensores IoT adecuados para la medición de dichos parámetros.
3. Desarrollar una arquitectura de integración que conecte los sensores con una plataforma en la nube (Firebase).
4. Implementar un panel de visualización de datos en tiempo real.
5. Documentar y validar la solución mediante pruebas en escenarios de simulación.

# 3. Alcance del Proyecto

El proyecto considera la creación de un prototipo académico funcional con las siguientes capacidades:

- Sensado de temperatura, humedad, luminosidad, humedad de suelo y nivel de agua.

- Activación automatizada de actuadores (bomba de agua, luz artificial, ventilación) a través de módulos de relé.

- Conectividad inalámbrica e ingesta de datos en Firebase en tiempo real.

- Dashboard web responsive para monitoreo del invernadero y visualización del histórico.

- Lógica local en el ESP32 que permita funcionamiento básico incluso ante pérdida de conexión.

- Documentación técnica, arquitectónica y académica del prototipo.

Limitaciones

- Integración con sistemas industriales o ERP.

- Implementación en múltiples invernaderos en producción real.

- Modelos de Machine Learning (se deja contemplado para futuras fases).

- Sistemas de energía solar o UPS (no incluidos en el prototipo actual).

4. Justificación

GreenHouse Future atiende la necesidad de:

- Reducir el trabajo manual y errores en la supervisión del cultivo.

- Optimizar el uso de agua y energía mediante automatización inteligente.

- Mejorar la trazabilidad y análisis del comportamiento del cultivo a través de datos históricos.

- Crear una base tecnológica replicable y escalable para futuros proyectos agrícolas.

Este proyecto demuestra que tecnologías accesibles (ESP32, sensores de bajo costo, Firebase) pueden resolver problemas reales del sector agrícola mediante soluciones modernas IoT.

# 5. Requisitos de Alto Nivel

# Funcionales (alineados a los documentos de requisitos)

# Monitoreo de parámetros ambientales y del suelo en tiempo real.

# Envío de datos a Firebase y almacenamiento histórico.

# Panel web para visualización, alertas y configuración básica.

# Activación automática de actuadores en función de los setpoints definidos.

# Capacidad de operar manual o automáticamente.

# No Funcionales

# Disponibilidad mínima recomendada: 95% mensual.

# Confiabilidad del hardware en condiciones controladas.

# Seguridad básica de la comunicación (HTTPS → Firebase).

# Escalabilidad modular para agregar sensores o actuadores sin reprogramación masiva.

# Bajo consumo energético compatible con operación continua.

# 6. Supuestos y Restricciones

# Supuestos

# Existe disponibilidad de los sensores y módulos necesarios (AliExpress/Tiendas locales).

# Existe conectividad WiFi confiable para operar el sistema.

# Firebase será suficiente como backend para el alcance académico.

# El equipo dispone de tiempo semanal para el desarrollo e integración.

# Restricciones

# Presupuesto limitado al desarrollo académico.

# Tiempo acotado (agosto – diciembre 2025).

# No se contempla certificación industrial del hardware.

# No se incluyen protecciones avanzadas contra clima extremo.

# 7. Roles y Responsabilidades

# Patrocinador: Profesor Guía del Proyecto – Alex Zuñiga

# Líder del Proyecto: Alexandro Márquez

# Desarrollador IoT / Firmware: Alexandro Márquez

# Desarrollador Backend / Dashboard: Matías Pérez

# DBA / Integraciones Firebase: Matías Pérez

# Stakeholders: Duoc UC, comunidad agrícola potencial, revisores académicos.

# 8. Entregables del Proyecto

# Documento final de arquitectura (IoT, firmware, nube y dashboard).

# Diagrama de conexiones y mapa eléctrico del invernadero.

# Código fuente ESP32 (firmware completo) y repositorio en GitHub.

# Dashboard/PWA de monitoreo.

# Pruebas funcionales del sistema (sensor-actuador-nube).

# Informe académico final (metodología, pruebas, riesgos, conclusiones).

# Presentación final para defensa del proyecto de título.

# 9. Cronograma de Alto Nivel

# Agosto 2025: Levantamiento de requisitos, diseño de arquitectura, compra de hardware.

# Septiembre 2025: Integración de sensores, pruebas de banco, ajustes de firmware.

# Octubre 2025: Desarrollo del dashboard, conexión estable con Firebase.

# Noviembre 2025: Integración completa sensor → ESP32 → Firebase → Dashboard.

# Diciembre 2025: Pruebas finales, documentación y defensa del proyecto.

# 10. Aprobación

# Con la firma de este documento, las partes interesadas aprueban el inicio formal del proyecto GreenHouse Future y reconocen su alcance, objetivos y responsabilidades.

# Firma Patrocinador: ________________________________

# Firma Director del Proyecto: __________________________