# PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE
Proyecto: GreenHouse Future – Sistema IoT para Invernaderos Inteligentes

1. Propósito del Plan de Gestión del Alcance
El objetivo de este plan es definir cómo se identificará, documentará, verificará y controlará el alcance del proyecto GreenHouse Future durante todo su ciclo de vida.
Permite establecer límites claros, criterios de aceptación y mecanismos formales para mantener el proyecto dentro del marco académico y técnico establecido, evitando desviaciones no planificadas.

2. Definición del Alcance del Proyecto

Incluye:
GreenHouse Future consiste en el desarrollo de un prototipo IoT funcional capaz de monitorear y controlar automáticamente un mini-invernadero mediante sensores, actuadores, firmware en ESP32, conexión a Firebase y una aplicación web para visualización en tiempo real.

Incluye:

- Sensores instalados y conectados (DHT22, humedad de suelo, LDR, flotador nivel de agua).

- Controladores y actuadores (módulo de relés, bomba de agua, luz artificial).

- Firmware en ESP32 con envío de datos a Firebase y reglas automatizadas locales.

- Panel web/PWA con métricas en tiempo real y datos históricos.

- Circuito de distribución eléctrica y cableado ordenado dentro de la caja técnica.

- Pruebas de integración, documentación técnica y presentación académica final.

No Incluye (fuera del alcance):

- Despliegue industrial o comercial.

- Integración con ERP o plataformas agrícolas profesionales.

- Inteligencia artificial avanzada (queda como backlog futuro).

- Energía solar o sistemas de respaldo eléctrico.

- Certificaciones de seguridad eléctrica o IP industrial.

- Soporte para múltiples invernaderos o arquitectura distribuida.

3. Entregables del Proyecto
Los principales entregables que definen el alcance son los siguientes:

3.1 Hardware & IoT

- Módulo ESP32 programado.

- Conjunto de sensores operativos (temperatura, humedad, luz, humedad suelo, nivel agua).

- Módulo de relés conectado y probado.

- Bomba de agua funcionando bajo control automático.

- Caja de distribución organizada (borneras, orden de cables, protección).

3.2 Firmware

- Código completo en C++/Arduino, versionado en GitHub.

- Lógica de control local (riego automático, luz según LDR, etc.).

- Envío de métricas en JSON a Firebase.

- Mecanismo de reconexión WiFi y timestamp.

3.3 Plataforma en la Nube

- Estructura de base en Firebase Realtime Database.

- Endpoint de lectura desde la aplicación web.

- Almacenamiento histórico mínimo de 30 días.

3.4 Aplicación Web / PWA

- Dashboard con:

  - Temperatura y humedad del aire.

  - Humedad del suelo.

  - Nivel de agua (booleano).

  - Estado de relés (ON/OFF).

  - Gráficos históricos.

- Botonera manual para activar relés.

- Indicación en tiempo real de última actualización.

3.5 Documentación

- Documento de arquitectura del sistema.

- Manual técnico del firmware.

- Esquema eléctrico y diagrama de conexiones.

- Informe final académico.

- Presentación final del proyecto.

4. EDT (Estructura de Desglose del Trabajo)

GreenHouse Future

- Dirección y Gestión del Proyecto

- Requisitos y Análisis

- Arquitectura y Diseño

- Hardware e Integración IoT

- Firmware del ESP32

- Plataforma en la Nube (Firebase)

- Aplicación Web / PWA

- Automatización y Control

- Pruebas y Calidad

- Cierre del Proyecto y Presentación

5. Criterios de Aceptación
- Para considerar que el proyecto se encuentra dentro del alcance y completado, se deben cumplir los siguientes indicadores:

5.1 Funcionales

- Los sensores envían métricas correctas a Firebase cada ≤ 5 segundos.

- La humedad del suelo controla automáticamente la bomba de riego.

- El LDR controla la luz artificial a través del relé.

- El panel web muestra valores en tiempo real sin errores.

- La sincronización de histórico funciona y permite revisar datos previos.

5.2 Técnicos

- Estabilidad mínima de 2 horas sin caída del ESP32.

- Todos los cables están organizados y aislados en la caja de distribución.

- Los relés funcionan sin sobrealimentación ni fallas de seguridad.

- El sistema puede ser reiniciado sin pérdida de datos (persistencia en Firebase).

6. Proceso de Control de Alcance
El control del alcance garantiza que no se agreguen funcionalidades innecesarias (scope creep).
Se aplicará el siguiente proceso:

- Solicitud de cambio (RFC): cualquier ajuste al alcance debe ser documentado.

- Evaluación del impacto en:

  - tiempo

  - costo

  - riesgos

  - complejidad técnica

- Aprobación del líder del proyecto (Alexandro Márquez).

- Actualización de la EDT y documentos del alcance.

- Comunicación al equipo (Matías u otros involucrados).

7. Verificación del Alcance
El cierre de cada entregable incluirá:

- Demostración funcional (pruebas grabadas o en vivo).

- Validación contra requerimientos funcionales y no funcionales.

- Revisión de documentación correspondiente.

- Aprobación del Líder del Proyecto y del Profesor Guía.

8. Gestión de Exclusiones

Para asegurar que el equipo no desvíe esfuerzos:

- Se documentan explícitamente funcionalidades fuera del alcance.

- No se agregarán sensores adicionales sin justificación técnica.

- No se desarrollarán módulos relacionados con ML en esta fase.

- Cualquier intento de expansión (ej: ventiladores, calefacción) debe ser aprobado como Cambio de Alcance.

9. Roles Asociados

| Rol | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Líder del Proyecto – Alexandro Márquez | Autoriza cambios, valida entregables, administra la EDT |
| Desarrollador IoT – Alexandro Márquez | Construye hardware y firmware, integra sensores |
| Desarrollador Web/Backend – Matías Pérez | Diseña dashboard, integra Firebase, controla API |
| Profesor Guía – Alex Zuñiga | Supervisa cumplimiento del alcance académico |
| Stakeholders | Validan utilidad e impacto del prototipo |

  - Aprobación

Firma Líder del Proyecto: ___________________________
Firma Profesor Guía: _______________________________