PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES – GREENHOUSE FUTURE

Versión: 1.0
Fecha: 02 diciembre 2025
Proyecto: Greenhouse Future – Plataforma IoT para Monitoreo y Control de Invernaderos

1. Propósito del Plan

El Plan de Comunicaciones define qué se comunica, a quién, cuándo, cómo y con qué propósito, asegurando que toda la información relevante del proyecto Greenhouse Future fluya correctamente entre los participantes, el profesor guía, stakeholders académicos y cualquier colaborador.

El objetivo es garantizar claridad, trazabilidad y control sobre las decisiones, avances y problemas del proyecto.

2. Objetivos de la Gestión de Comunicaciones

- Asegurar un flujo eficiente de información técnica y de gestión entre los miembros del proyecto.

- Mantener informados a los stakeholders sobre avances, riesgos y requerimientos.

- Documentar decisiones clave mediante actas, bitácoras y reportes de avance.

- Evitar retrasos debidos a falta de información o cambios no comunicados.

- Estandarizar los canales formales para la presentación de entregables académicos.

3. Stakeholders y Necesidades de Información

| Stakeholder | Rol | Necesidades de Información | Nivel de Detalle |
| --- | --- | --- | --- |
| Profesor Guía | Patrocinador | Avances semanales, riesgos, problemas técnicos, entregables | Alto |
| Director del Proyecto (Alexandro) | Responsable principal | Estado general, decisiones, adquisiciones, arquitectura | Alto |
| Integrantes del equipo técnico | Desarrollo HW/FW/Cloud/App | Tareas asignadas, especificaciones, requerimientos, cambios | Alto |
| Evaluadores Académicos | Comité de titulación | Versión final de documentación, pruebas, prototipo | Medio |
| Usuarios potenciales (agricultores, técnicos) | Stakeholders externos indirectos | Alcance, beneficios, funcionamiento del sistema | Bajo/Medio |

4. Canales de Comunicación

4.1 Canales formales

- Correo institucional: envío de entregables, avisos oficiales y actas.

- Documentos Word/PDF: informes formales (Plan del Proyecto, Plan de Recursos, Plan de Alcance, Memoria final).

- Actas de reunión: para registrar decisiones, acuerdos, problemas y compromisos.

- Presentaciones PPT: avances mensuales, arquitectura, prototipo.

4.2 Canales operativos

- WhatsApp: Coordinación rápida del día a día.

- GitHub: control de versiones del firmware, dashboard y scripts cloud.

- NotebookLM: análisis de reuniones grabadas, generación de resúmenes y seguimiento de acuerdos.

4.3 Canales de demostración y evaluación

- Dashboard web / PWA

- Video de demostración del prototipo

- Entrevistas con stakeholders

5. Matriz de Comunicaciones

| Tipo de Comunicación | Descripción | Responsable | Frecuencia | Medio | Receptores |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reporte de Avance | Informe del progreso semanal, riesgos, bloqueos | Director del Proyecto | Semanal | PDF / Word | Profesor Guía |
| Reunión de Revisión | Revisión de avances y decisiones técnicas | Equipo | Semanal | Presencial / Videollamada | Todo el equipo |
| Acta de Reunión | Registro estructurado de acuerdos y tareas | Director del Proyecto | Semanal / cuando aplique | PDF / Word | Profesor y equipo |
| Actualización Técnica | Cambios en firmware, arquitectura o datos | Líder Técnico (HW/FW/Cloud/App) | Según avance | GitHub / WhatsApp | Equipo |
| Informe de Adquisiciones | Estado de compras, retrasos, proveedores | Director | Quincenal | Word | Profesor Guía |
| Presentación de Hitos | Hitos H1–H7 según EDT | Director del Proyecto | Según cronograma | PPT | Profesor y comité |
| Entrega Final | Memoria, prototipo, demostración | Director | Cierre del proyecto | PDF / PPT / Video | Comité de Evaluación |

6. Procedimiento de Comunicación

6.1 Gestión de reuniones

- El Director convoca cada reunión semanal.

- Se revisan avances, problemas y próximos pasos.

- Toda reunión formal genera un Acta con:

  - Fecha

  - Participantes

  - Resumen técnico

  - Decisiones

  - Compromisos y responsables

  - Riesgos detectados

6.2 Gestión de cambios

- Todo cambio de arquitectura, firmware, sensores o alcance debe:

  - Ser discutido con el equipo

  - Registrarse en una actualización formal

  - Aprobado por el Profesor Guía si impacta en alcance o tiempos

6.3 Gestión de entregables

- Los entregables se envían por correo institucional en formato PDF y Word.

- Cada entrega debe incluir fecha, versión y responsable.

- El Director mantiene control de versiones de la documentación.

7. Frecuencia de Reportes Formales

| Reporte | Frecuencia | Contenido mínimo |
| --- | --- | --- |
| Avance Semanal | Cada semana | Estado, porcentaje, problemas, riesgos, próximos pasos |
| Informe Mensual | Fin de mes | Avances acumulados, análisis de desviaciones, logros |
| Notificaciones técnicas | Ad hoc | Fallos de hardware, bugs críticos, resultados de pruebas |
| Hitos EDT | Según cronograma | Evidencia de cumplimiento, pruebas, documentación soportante |

8. Herramientas de Soporte a la Comunicación

- Correo institucional Duoc UC: canal oficial académico.

- Google Drive / OneDrive: repositorio organizado de documentación.

- GitHub: commits, issues, versionamiento del código.

- Spreadsheet de seguimiento: control de adquisiciones, cronograma y riesgos.

- ChatGPT + NotebookLM:

  - Síntesis de reuniones,

  - Elaboración de documentos formales,

  - Análisis de requerimientos,

  - Registro de acuerdos técnicos.

9. Gestión de Información Sensible

- Claves, tokens y configuraciones de IoT (Firebase, Oracle Cloud) se gestionan:

  - En archivos .env privados

  - Sin subir a repositorios públicos

  - Solo accesibles para el Director y el líder de Firmware/Cloud

10. Control y Mejora Continua

- El plan de comunicaciones se revisa cada mes.

- Se evalúa:

  - Flujo real de información

  - Retrasos

  - Problemas de coordinación

  - Necesidades nuevas según avances del prototipo

- Cualquier revisión se documenta como versión 1.x, 1.y, etc.

11. Aprobación del Plan

Con esta aprobación, el Plan de Comunicaciones queda vigente para todo el proyecto.

Firma Director de Proyecto: ___________________________
Firma Profesor Guía: _________________________________